Freiburg, , geändert am 150 D

Programm bis Baubeginn — BAUSTELLE NR. / BEZEICHN.: PC / ACHSE / PLAN (PLÄNE) / MP: / / / GEMEINDE(N):

| Datum | Ereignis/Tätigkeit | Ort / Zeit |
| --- | --- | --- |
| 16.02.2012 | Überreichung des Ausschreibungsdossiers an das TBA zur Überprüfung und Validierung | TBA Büro A 2. |
| 16.02.2012 | Sitzung, TBA / Beauftragte(r) für Bereinigung des Ausschreibungsdossiers | TBA Raum A , . Uhr |
| 16.02.2012 | Eventuell Überarbeitung der Dokumente für das Ausschreibungsdossier durch den Bauherrn / Beauftragten | TBA Raum A , . Uhr |
| 16.02.2012 | Veröffentlichung der Ausschreibung | SIMAP + Amtsblatt |
|  | Versand der Ausschreibungsdossiers |  |
| 16.02.2012 | Ortsbegehung mit den Anbietern, Treffpunkt … | um . Uhr |
| 16.02.2012 | Frist für die schriftlichen Fragen der Anbieter | SIMAP |
| 16.02.2012 | Sitzung zur Beantwortung der Fragen der Anbieter | TBA Raum A , . Uhr |
| 16.02.2012 | Veröffentlichung der Antworten auf die Fragen der Anbieter | SIMAP |
| 16.02.2012 | Eingang der Offerten, spätestens um 9.00 Uhr | TBA Büro A |
|  | Öffnung und Durchsicht der Angebote unmittelbar danach | TBA Raum A |
| 16.02.2012 | Sitzung betreffend Ergebnis der Ausschreibung, Kontrolle durch Beauftragte(n) | TBA Raum A , . Uhr |
| 16.02.2012 | Sitzung mit den Anbietern zur Klärung der Offerten (Vorbereitung für Vergabeantrag) | TBA Raum A , ab . Uhr |
| 16.02.2012 | Gegebenenfalls 2. Sitzung mit den Anbietern zur Klärung der Offerten (Vorbereitung für Vergabeantrag) | TBA Raum A , ab . Uhr |
| 16.02.2012 | Vergabeantrag zuhanden der RUBD |  |
| 16.02.2012 | Vergabe der Arbeiten durch den Staatsrat |  |
| 16.02.2012 | Eröffnung der Zuschlagsverfügung an alle Anbieter |  |
| Gegebenenfalls Behandlung der Beschwerden gegen die Zuschlagsverfügung |  |  |
| 16.02.2012 | Beginn der Bauarbeiten |  |

| Verteiler: |  | E-Mail: | Tel. / Fax: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemeinde | Herr/Frau |  |  |
| TBA, Kantonsingenieur | André Magnin | andre.magnin@fr.ch | 026 305 36 40 |
| TBA, StrP, Sektionschef | Denis Wéry | denis.wery@fr.ch | 026 305 36 73 |
| TBA, StrP, Projektleiter |  |  | 026 305 36 |
| TBA, StrP, OBL |  |  | 026 305 36 |
| TBA, StrP, Sekretariat | Magali Barilli | magali.barilli@fr.ch | 026 305 36 60 |
| Beauftragter: |  |  |  |
| Andere: |  |  |  |

| Validierung: Bauherr: | Beauftragter: |
| --- | --- |
| Vorname Name Funktion | Vorname Name Funktion |
| Anhang — |  |