|  |
| --- |
| Fribourg, le      , modification le       **150 F** |
| Planning de mise en chantier  —  N° CHANTIER / DESIGNATION : PC      /  AXE / PLAN(S) / PR :     /      /          /  COMMUNE(S) : |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date** | **Activité** | **Lieu / heure** |
| **16.02.2012** | **Remise du DAO\* au SPC pour examen et validation** | SPC bureau A 2. |
| **16.02.2012** | Séance, SPC mandataire(s), mise au point du DAO | SPC salle A  ,   h |
| **16.02.2012** | Event. revue des documents du DAO par MO / mandataire | SPC salle A  ,   h |
| **16.02.2012** | **Publication de l’appel d’offres** | SIMAP + Feuille off. |
|  | Envoi des dossiers d’appel d’offres |  |
| **16.02.2012** | Visite des lieux avec les soumissionnaires, rendez-vous… | à   h |
| **16.02.2012** | Délai aux soumissionnaires pour les questions par écrit | SIMAP |
| **16.02.2012** | Séance pour traiter les répondre aux questions | SPC salle A  ,   h |
| **16.02.2012** | Publication des réponses aux soumissionnaires | SIMAP |
| **16.02.2012** | **Rentrée des offres, au plus tard à 9 h 00** | SPC bureau A |
|  | Ouverture et lecture des offres de suite après la rentrée | SPC salle A |
| **16.02.2012** | Séance sur le résultat de l’appel d’offres, contrôlé par mandataire(s) | SPC salle A  ,   h |
| **16.02.2012** | Séance de clarification et mise au point des offres avec les soumissionnaires | SPC salle A  , dès   h |
| **16.02.2012** | Event. 2ème séance de clarification et de mise au point des offres avec les soumissionnaires | SPC salle A  , dès   h |
| **16.02.2012** | Proposition d’adjudication à DAEC |  |
| **16.02.2012** | Adjudication des travaux par le CE |  |
| **16.02.2012** | Notification de la décision d’adjudication à tous les soumissionnaires |  |
| *Éventuellement traitement du recours contre la décision d’adjudication* | | |
| **16.02.2012** | **Début des travaux** |  |

\*DAO : Dossier d’appel d’offres

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Distribution :** |  | **Courriels :** | **Tél. / Fax :** |
| Cne de | M/Mme |  |  |
| SPC, Ingénieur cantonal | André Magnin | andré.magnin@fr.ch | 026 305 36 40 |
| SPC, Pro, chef de section | Denis Wéry | denis.wery@fr.ch | 026 305 36 73 |
| SPC, Pro, chef de projet |  |  | 026 305 36 |
| SPC, Pro, DGT |  |  | 026 305 36 |
| SPC, Pro, secrétariat | Magali Barilli | magali.barilli@fr.ch | 026 305 36 60 |
| Mandataire : |  |  |  |
| Autre : |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Validation**  **: le**  Maitre de l’ouvrage : | Mandataire : |
| Prénom Nom  Fonction | Prénom Nom  Fonction |
| **Annexe**  — | |